FICHA REFERENCIAL

1-DATOS REFERENCIALES

Nombre de la Experiencia: PLAN DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

| Localización: Partido de Pergamino Provincia de Buenos Aires # República Argentina | Escala: PARTIDO |
| --- | --- |
|  | Area: 2.950 Km2 |
| Perfil de Participantes: ## MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO Subsecretario de Medio Ambiente Director de Gestión Ambiental | Ejes Temáticos: 6- Infraestructura de Servicios ## Saneamiento Básico Manejo Integral de Residuos Urbanos |
| Población Beneficiaria: ## Aproximadamente 100.000 habitantes | Período Documentado: ## Mayo de 1998 hasta la fecha |

2-DESCRIPCION DE EXPERIENCIAS

Contexto:

El partido de Pergamino, en particular la ciudad cabecera del mismo nombre, presentaba a mediados del año 1998 (al igual que la mayoría  de las ciudades argentinas) el serio problema de la disposición de los residuos domiciliarios, con una generación diaria de aproximadamente 100 toneladas.

Antecedentes:

Las primeras gestiones para abordar la solución del problema de los residuos se remontan al año 1991, con trabajos parciales realizados con la Universidad Nacional de Rosario, con el CEAMSE (Consorcio Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado) y con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; aunque en ninguno de los tres casos se concretaron las tareas previstas en los respectivos convenios.

Desarrollo:

A principios del año 1998, la situación originada por la deficiente disposición de los residuos (con las consecuencias degradantes respecto de las condiciones ambientales de la zona de emplazamiento del vertedero a cielo abierto), motivó que a partir de reclamos y denuncias de vecinos la justicia intimara al Municipio a tomar una decisión definitiva respecto del tema, acordándose la puesta en marcha del PLAN DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

3- METODOLOGIA

Para desarrollar el PLAN DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, desde la Municipalidad se iniciaron simultáneamente dos líneas de trabajo que convergen en un objetivo común: LOGRAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Una de estas líneas de trabajo consiste en la solución técnica y operativa respecto del tratamiento y disposición final de los residuos. En tal sentido se Concesionó, previo llamado a Licitación Pública, la Construcción, Operación y Mantenimiento del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos, el cual cuanta con sectores de Compostaje de residuos orgánicos, Relleno Sanitario, próximamente una Planta de Separación de Residuos Inorgánicos, vivero, huerta, recreación, etc.

La otra línea de trabajo consiste en la Sensibilización y Concientización de la Población, tarea de fundamental importancia ya que en el Partido de Pergamino se ha implementado (de manera secuencial) la SEPARACION DE RESIDUOS EN ORIGEN y la correspondiente RECOLECCION SELECTIVA DE LOS MISMOS.

Para las tareas de Sensibilización y Concientización de la Población ha sido impulsada la creación de los ECOCLUBES, Organizaciones no Gubernamentales, Democráticas, constituidas básicamente por niños y jóvenes que desarrollan sus actividades en estrecha vinculación con las autoridades locales.

4- REFERENCIAS FICHAS:

| Redactor de Ficha: ### Ing. Julio César Villarreal #### Director de Gestión Ambiental | Fecha Ficha: 9 de Noviembre de 2000 |
| --- | --- |
| Dirección ecoclub@multinetmo.com.ar | Materiales: ### Videos, Paneles |

Otros Contactos:

### Arquitecto José Osvaldo Campaño

Subsecretario de Medio Ambiente

### Planresiduos@multinetmo.com.ar