EL DERECHO A LA TIERRA

COMUNIDAD ABORIGEN CACIQUE PELAYO

Mejoramiento Barrial: Regularización Urbana y Dominial

LOCALIZACIÓN

País : Argentina; Provincia: Chaco; Municipio: Fontana; Barrio: Cacique Pelayo

Ambito de actuación: urbana

PERÍODO EN QUE SE DESARROLLO LA EXPERIENCIA

Fecha inicio: OCTUBRE DE 1993

Interrupción: 18 MESES

Fecha de cierre: JUNIO DE 1997

INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y/O GRUPOS QUE INTERVIENEN (ver cuadro Actores, Roles y Recursos Movilizados)

RESUMEN

Objetivos:

Objetivo principal:

“Lograr la satisfacción de las necesidades habitacionales básicas de la comunidad del Barrio Cacique Pelayo, a través de un proceso participativo de consolidación del asentamiento como eje de un proceso asistido de promoción comunitaria”.

Objetivo concurrente:

“Desarrollar una experiencia sujeta a objetivos planteados por el equipo técnico tendiente a obtener conclusiones generalizables, sobre procedimientos participativos, aplicables a situaciones similares de consolidación de asentamientos.

Resultados obtenidos:

- 208    familias aborígenes, con acceso definitivo a la Propiedad de la Tierra.

- 208 familias con acceso definitivo a la Regularización Urbana.

- Mejoramiento de la Calidad de Vida de 1.040 habitantes a través de:

- 14.000 m3 de tierra para relleno, nivelación y compactación de zonas bajas, erosionadas e inundables.

- Construcción de desagües pluviales de superficie.

- Obras de infraestructura vial y complementaria.

- 1.040 habitantes provistos del servicio básico de agua potable, con posibilidad de disminución de riesgos sanitarios y enfermedades hídricas.

- Integración urbana, física y social: a través de la apertura de dos (2) calles transversales permitiendo la vinculación y acceso de los habitantes del barrio, con mejor y mayor fluidez a las arterias vehiculares principales de la localidad al Centro Cívico, Comercial, puesto Policial y Centros Educativos; y de los habitantes del entorno inmediato al Centro de Salud ubicado en Cacique Pelayo.

- Coordinación interinstitucional: Seis (6) Organizaciones públicas y privadas articuladas en un proceso de gestión y resolución conjunta de acciones vinculadas al proyecto.

Fechas clave en el desarrollo de la experiencia:

- 1993 / Octubre a Marzo: Inicio del Proyecto, con el lanzamiento de la Etapa 1.

*Establecimiento de vínculos operativos “Proyecto - Comunidad”.

*Identificación precisa del problema - necesidad - condicionantes - recursos.                              *Conformación de la mesa Inter-Institucional.

- 1994 / Marzo  a Julio: Interrupción financiera.

- 1994 / Agosto a Nov.: Reinicio del Proyecto, con las acciones previstas en la Etapa 2.

- 1994 / Nov. al 8 Abril 1996: Interrupción del proyecto; crisis político - Institucional de uno de los organismos gubernamentales participantes, con efecto en la financiación.

- 1996 / 8 de Abril: Reinicio del proyecto con las acciones previstas en la Etapa 3, a ritmos de avances fuertemente condicionados a las formas y situaciones contractuales institucionales, agravadas por la crisis que atravesó uno de los organismos involucrados, generando retrasos en los avances de las acciones a cargo de las restantes instituciones.

- 1997 / 19 de Junio: Firma del acta de cumplimiento de las tareas previstas, por parte de todos los organismos intervinientes. Se da por finalizado el proyecto.

DESCRIPCION

Antecedentes:

En el origen de este proyecto confluyeron un conjunto de aspiraciones, necesidades e intereses: por un lado, el de la comunidad aborigen que a lo largo del tiempo venía planteando y gestionando el derecho de acceso definitivo a la propiedad de la tierra y mejoramiento de su situación habitacional; por otro, el del Municipio de la localidad de Fontana quien priorizaba la necesidad de atención y resolución a la problemática urbana y sociohabitacional  de esta comunidad, como así también el  interés del IIDVi de desarrollar una experimentación práctica a través del ICoHa siguiendo  un modelo de intervención teórico que incluía como premisas operativas metodológicas: la resolución de necesidades habitacionales básicas, la participación  comunitaria y la progresividad.

La gestión del proyecto duró alrededor de seis años. Durante este tiempo, se establecieron convenios con el Municipio y se buscaron distintas alternativas de financiamiento en organismos nacionales e internacionales. Finalmente, mediando la gestión del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda se obtuvo la financiación de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Esta financiación vino con condicionamientos que introdujeron modificaciones sobre el proyecto original presentado por ICoHa.

Situación  anterior al desarrollo de la experiencia:

Ubicación histórica  del proyecto en la vida del barrio:

El sector se encontraba fuertemente densificado y rodeado por conjuntos habitacionales. Comenzó a formarse hace más de 50 años con el asentamiento de familias aborígenes de la etnia “toba” provenientes del interior de la  Provincia y fue creciendo a partir de sucesivas migraciones posteriores de familias del mismo origen. La comunidad respondía fuertemente a un  líder natural: Don Esteban Moreno. La propiedad de la tierra constituía una larga y sentida demanda por parte de los pobladores aborígenes.

Se trataba de una subdivisión espontánea e irregular. Más de la mitad de los lotes (el 71,67 %) superaba los 200m2  (lote mínimo según normativa vigente), mientras que había un déficit de 71 lotes, es decir 71 familias compartían lotes o viviendas.

La totalidad de las  familias eran ocupantes ilegales de un terreno fiscal perteneciente a Ferrocarriles Argentinos. Como antecedentes legales a favor para la regularización de esta situación existían:  la Ley de Prescripción Veinteanial y  la Ley 23.302/85 de Aborígenes o de Reparación Histórica, que establece la transferencia de la propiedad de la tierra a las comunidades aborígenes en forma gratuita, reglamentada por el Decreto Presidencial Nº 155/99.

Situación Física:

En cuanto a la situación física presentaba un  saneamiento precario. Gran parte del sector era inundable por lluvias con serias dificultades de resolución por la topografía del lugar, agravado por el límite sobre elevado de las vías del ferrocarril. El  32,27 %  de las viviendas (71 unidades) se inundaban por lluvias, entre ellas 6 eran de materiales duraderos.

La accesibilidad y transitabilidad estaban condicionada a la situación climática ya que tanto la calle central del asentamiento como las calles de acceso a ella eran de tierra y se encontraban en mal estado.

Un tramo del sector contaba con red de agua y canillas públicas. No contaba con red cloacal y los desagües pluviales, a cielo abierto, presentaban serios problemas de drenaje y escurrimiento. El barrio contaba con red de energía eléctrica y alumbrado público aunque deficitario.

Respecto del sistema secundario o domiciliario, 166 lotes contaban con una canilla reglamentaria dentro del lote, cabe aclarar que estas instalaciones se habían hecho en función al loteo espontáneo existente, dato que se presentaba como un problema a resolver en el diseño de reloteo. El 35 % de las viviendas tenía una conexión reglamentaria (con medidor) a la red de energía eléctrica, las demás contaban con energía eléctrica a partir de conexiones clandestinas. La eliminación de excretas se hacía por medio de pozos precarios.

Respecto de las viviendas el 10,91 % del total eran de materiales duraderos, las demás eran viviendas muy precarias por lo general de barro y techo de cartón. De las viviendas de material 6 estaban emplazadas en la calle y 6 en terrenos inundables.

Sólo 3 viviendas tenían baño instalado, las demás contaban con letrinas entre las cuales, el 95,23 % eran ‘no recuperables’.  4 lotes no contaban con ningún sistema de evacuación de excretas.

Respecto de los niveles de ocupación del suelo, existía una sobreocupación. 231 familias ocupaban 160 lotes y 6 lotes ocupados por el equipamiento. Esto representaba un problema crítico para un  diseño de reloteo que contemplase 1 lote por familia y tratase de cumplir con la norma de superficie mínima: lote de 200m2.

Situación Social:

Se trataba de una comunidad con índices críticos de analfabetismo y bajo nivel de instrucción.

La situación laboral de la mayor parte de la población era muy precaria, el 85 % de la población estaba subempleada. Un rasgo particular lo constituía la existencia de un 34,41 % de  población  artesana, con dificultades para vender sus productos.  Sólo el 15 % trabajaba en relación de dependencia, los demás pobladores trabajaban en changas y muy pocos como albañiles.

Nivel de organización de la comunidad:

El barrio contaba con una Organización Vecinal que tenía un reconocimiento provisorio de la Municipalidad de Fontana, no por ausencia de requisitos formales-legales sino porque el mismo Municipio se encontraba en proceso de implementación de una norma para regular las Comisiones Vecinales.

En cuanto al funcionamiento, liderazgo y representatividad, se visualizaba una organización social muy fuerte. La tradición del cacicazgo se mantenía en la vida interna de la organización y en la relación con la comunidad global. El líder natural contaba con los requerimientos esperados y depositados por los habitantes. La particularidad étnica hacía exigible capacidad lingüística para la comunicación con la sociedad predominante, con entendimiento  y manejo de las leyes y representatividad de los intereses de su grupo. Desde la representatividad  se advertía un discurso coherente, con una estrategia interlocutora con el blanco (evitando diálogos conflictivos), una reivindicación grupal expresada sobre la base de  necesidades priorizadas y más sentidas por las familias y una cierta autonomía comunitaria.

ESTRATEGIA GENERAL DE INTERVENCIÓN

Las comunidades aborígenes urbanas reproducen de alguna manera la  situación de pobreza estructural de vastos sectores de la población de la provincia, desarrollando su vida en un plano de estricta  supervivencia, caracterizado por la desnutrición, el analfabetismo, la falta de fuentes de trabajo. En lo social se encuentran en estado de absoluta marginación, no teniendo injerencia significativa en la mayoría de las decisiones y acciones institucionales que modelan su vida, ya que estas son ejercidas por diversos actores sociales que poseen el control sobre aquellos procesos o programas desarrollados para dar respuesta a sus necesidades. Esto se repite no solo  en  los procesos globales de desarrollo socioeconómico sino también en los campos particularizados de acción de resolución habitacional.

Ante esta realidad, el proyecto apuntó a aportar elementos metodológicos que hicieran posible mediante la acción progresiva y participativa ampliar considerablemente los márgenes de injerencia de los pobladores aborígenes en las decisiones institucionales que los afectan y generar respuestas lo más adecuadas posible a su problemática.

Metodología aplicada:

Se basa en un marco teórico sintetizado en 12 premisas operativas, algunas de las cuales son:

1. Progresividad, evolutividad o escalonamiento de la solución de las necesidades habitacionales

Esta premisa introdujo tres elementos relevantes en la concepción de la solución: 1- la posibilidad de concreción paulatina de una solución habitacional  completa, a partir en este caso de la regularización urbana y dominial de la tierra; 2- la importancia y conveniencia desde el punto de vista económico y social de preservar y potenciar la situación habitacional previa, resultado del proceso espontáneo de ocupación  de las familias, introduciendo aportes compatibles con lo ya existente, que impliquen de manera directa el aumento del nivel cuanti y cualitativo de la solución; 3- la necesidad de desarrollar soluciones que de manera indirecta, contribuyan instrumentalmente a potenciar y garantizar el proceso sucesivo de mejoras faltantes en tiempos más breves y a menores costos y esfuerzos para las familias.

2. Participación, cogestión o autogestión asistida de la solución habitacional

Dirigida a potenciar la capacidad de decisión y operación de la comunidad, reforzando su peso social, la acción técnica estuvo destinada a promover el protagonismo en la ejecución  de su propia solución habitacional.

Lo que se buscó  en primer lugar fue desarrollar la capacidad de ejercer una cuota de poder equitativa a la de los demás actores involucrados en la respuesta, lo que  requirió la  intervención tanto a nivel de la comunidad como de los demás actores sociales, en general poco dispuestos a ceder espacios de poder y a modificar pautas propias de trabajo.

Esta premisa introdujo tres elementos relevantes en la concepción de la solución: 1- la posibilidad de concreción paulatina de una solución habitacional  completa, a partir en este caso de la regularización urbana y dominial de la tierra; 2- la importancia y conveniencia desde el punto de vista económico y social de preservar y potenciar la situación habitacional previa, resultado del proceso espontáneo de ocupación  de las familias, introduciendo aportes compatibles con lo ya existente, que impliquen de manera directa el aumento del nivel cuanti y cualitativo de la solución; 3- la necesidad de desarrollar soluciones que de manera indirecta, contribuyan instrumentalmente a potenciar y garantizar el proceso sucesivo de mejoras faltantes en tiempos más breves y a menores costos y esfuerzos para las familias.

3. Concertación y articulación de todos los actores

La  generación de  espacios de decisión y conciliación colectiva de intereses en todas las instancias del proyecto, desde su generación, posibilitó  no solo el  reconocimiento al derecho de tener parte en igualdad de condiciones en la toma de decisiones como  actores participantes del proceso,  sino también como una estrategia que permitió  evitar obstrucciones posteriores o cuellos de botella durante su desarrollo.

4. Solución comunitaria

Esta premisa determina  la priorización, como sujeto de la acción, al grupo comunitario vecinal por sobre cada familia.

5. Solución individual

Además de la priorización de la solución comunitaria, fue necesario crear  "espacios",  para que cada familia introduzca decisiones significativas y propias en la resolución de su propio hábitat particular.

6. Reivindicación

Esta premisa plantea el desarrollo de la vía política de presión para el logro de mejores condiciones de vida, el desarrollo del reconocimiento y apropiación por parte de la comunidad de los derechos y obligaciones que asisten a un ciudadano y en consecuencia la promoción del derecho a ejercitar los reclamos correspondientes por las distintas vías. Las acciones y actitudes reivindicatorias son un hecho existente y latente en el campo de la problemática habitacional de los sectores populares y muchas veces históricamente, la vía de solución, así como también en muchos casos  una vía de frustración. Lo que se plantea aquí es su integración consciente al conjunto de líneas de fuerzas a coordinar y armonizar dentro de una operación de resolución de necesidades habitacionales populares, para incluirlo como uno de los recursos latentes de la autogestión que, en determinadas circunstancias y más allá de cualquier programación técnica, se hará inevitablemente presente.

CAMPOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Campo de intervención sobre la situación física inicial: Tipos de soluciones

A Nivel Barrial

| SITUACION INICIAL | TIPO DE SOLUCION |
| --- | --- |
| Deslinde espontáneo con lotes irregulares de diferente superficie | Proyecto participativo de loteo |
| Desvinculación con la trama urbana | Apertura de 2 calles transversales de vinculación y acceso al resto de la trama urbana |
| Eje de circulación principal del asentamiento en mal estado | Nivelación y perfilado de la calle central |
| Sectores inundables | Relleno, nivelación y compactación (14.000 m3 de tierra) |
| Desagües pluviales deficitarios | Construcción de desagües pluviales de superficie: canal paralelo a vías del Ferrocarril (transporte de 7000m3 de tierra. Construcción de 4 alcantarillas sobre calles públicas Construcción de conducto de hormigón armado para cruce de vías |
| Red de agua potable incompleta extendida siguiendo la trama espontánea del asentamiento | Extensión de la red de agua a todo el sector (1000 ml) |

A Nivel Domiciliario

| Lote compartido entre varias familias y/o lote inundable | Lote no inundable para cada familia |
| --- | --- |
| Conexión domiciliaria a red de agua existente a ser corrida o ausencia de conexión domiciliaria | Conexión domiciliaria reglamentaria a la red definitiva de agua potable Colocación de un Tanque de Reserva por lote |

Campo de intervención legal

- Resolución de la situación dominial de la tenencia de la tierra de las 231 familias residentes en el barrio y ocupantes de terrenos pertenecientes a Ex-Ferrocarriles Argentinos. Traspaso de la propiedad de la tierra de la Nación a través del Programa Arraigo al Municipio de Fontana y posterior transferencia de la propiedad de cada lote a las familias sin carga onerosa.

Campo de intervención social

- Desarrollo y ejercitación de la comunidad en mecanismos participativos de toma de decisión

- Organización comunitaria para el desarrollo de las acciones del proyecto

- Construcción y coordinación de un espacio de articulación y concertación para la administración general del proyecto, entre la comunidad, el equipo técnico y las demás instituciones participantes

FINANCIACIÓN

El proyecto Cacique Pelayo tuvo una única fuente de financiación, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Esta financiación tuvo carácter de subsidio, sin exigencia de reintegro por parte de la comunidad. La comunidad aportó, organización, locales para reuniones y mano de obra para los traslados y construcción de casillas provisorias.

- Total monto financiero asignado:  USS  271.955-

ETAPAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ETAPA 1: Relevamiento y Diagnostico

Tiempo previsto: 3 meses

- Contacto con la comunidad para información y comprensión del plan

- Elaboración de instrumentos de relevamiento para el levantamiento de datos

- Elaboración de convenios

- Firmas de convenios

- Relevamiento físico, social y legal

- Diagnóstico

- Devolución de resultados a la comunidad

ETAPA 2: Proyecto de rediseno urbano y reubicación en lotes definitivos

Tiempo previsto: 4 meses

- Elaboración de instrumentos para el trabajo conjunto entre técnicos y pobladores del Rediseño Urbano y Reubicación de pobladores

- Elaboración del proyecto conjunto entre técnicos y pobladores

- Elaboración de documentación técnica (planos de loteo)

- Organización del traslado

- Elaboración de convenios y contratos de obra.

ETAPA 3: Ejecucion de obras y reubicación de pobladores en sus lotes definitivos

Tiempo previsto: 12 meses

- Apoyo y acompañamiento social en los trabajos de reubicación de pobladores en lotes y construcción de casillas provisorias

- Construcción casillas provisorias y traslado

- Acondicionamiento del terreno: rellenos, zanjeo, sistema de desagües, mensura y apertura de calles

- Conexión de agua (una canilla por lote) y colocación tanque de reserva

- Elaboración de documentación técnica

ACTORES INTERVINIENTES, ROLES Y RECURSOS MOVILIZADOS (humanos, materiales, financieros y de gestión): Referencia cuadro

|  | ORGANISMO NACIONAL |  | ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL SIN FINES DE LUCRO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORGANISMO PROVINCIAL |  | ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL CON FINES DE LUCRO |
|  | ORGANISMO MUNICIPAL |  | COMUNIDAD |

| PARTICIPANTES | NIVEL FINANCIACION | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (S.D.S.) SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y CALIDAD AMBIENTAL “PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA COMUNIDADES ABORIGENES: JUAN D. PERON” |
| --- | --- | --- |
|  | NIVEL INSPECCION, CONTROL Y AUDITORIA GENERAL | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y CALIDAD AMBIENTAL (S.V.C.A.) |
|  | NIVEL SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (I.P.D.U.V.) |
|  | NIVEL COORDINACION EJECUTIVA | INSTITUTO PARA LA COMUNIDAD Y EL HABITAT (I.CO.HA.) |
| ORGANIZACIÓN POBLADORES I.CO.HA. IPDUV MUNICIPIO DE FONTANA COOP. DE PROV. DE SERVICIOS PUBLICOS, VIV Y CONSUMO DE FONTANA INSTITUCIONES | NIVEL EJECUCIÓN |  |

| *Organización vecinal *Locales para acopio de materiales y reuniones. *Administración de recursos *Autoconstrucción de casillas provisorias |  |  |  |  |  | *Provisión de Agua Potable. *Conexiones intradomiciliarias. *Construcción y colocación de tanques de almacenamiento de agua por lote. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Desagües pluviales internos y externos. *Construcción de alcantarillas. *Relleno nivelación y compactación del terreno. *Apertura de calles. *Terreno y acondicionamiento para traslado provisorio de familias. *Camiones para traslado provisorio de familias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Supervisión, control y seguimiento de obras. *Relevamiento físico y nivelación del sector. *Mensura y subdivisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Coordinación ejecutiva Interinstitucional *Relevamiento físico – social. *Proyecto participativo de Rediseño Urbano. *Organización y acompañamiento a la autoconstrucción de casillas provisorias, acopio de materiales. *Apoyo y acompañamiento a la relocalización provisoria. * Acompañamiento a lote definitivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proyecto Cacique Pelayo se inició después de alrededor de 6 años de gestión. En este período, después de haber desarrollado contactos preliminares con la comunidad y de haber suscrito un convenio con el Municipio de Fontana, el ICoHa gestionó ante distintos organismos nacionales e internacionales financiación para llevarlo adelante. Finalmente, mediando la intervención del IPDUV, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, se obtuvo la financiación de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.

El otorgamiento de esta financiación tuvo connotaciones particulares y vino con condicionamientos sobre la manera de llevar adelante el proyecto lo que indujo a una reformulación general de la propuesta inicial de ICoHa. Básicamente, esta reformulación estuvo planteada en términos de los actores que se incluyeron para la ejecución del proyecto. El organismo financiador asignó los fondos a 4 actores diferentes, cada uno de los cuales desarrollarían acciones específicas: el IPDUV, tendría a su cargo el control y supervisión de la ejecución y administración del proyecto, participación en los trabajos de relevamiento  y las tareas de mensura y subdivisión; el ICoHa, tendría a su cargo la coordinación ejecutiva, las tareas de diagnóstico, diseño urbano y de reloteo y trabajo social con la comunidad a lo largo de todo el proyecto; la Municipalidad de Fontana la ejecución de las obras de saneamiento, relleno y nivelación y la ejecución del sistema de desagües pluviales; la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Fontana la extensión de la red de agua potable y la ejecución de las conexiones intra domiciliarias.

Las primeras acciones de ICoHa estuvieron dirigidas a desarrollar un espacio de concertación y articulación  entre las partes antes de dar inicio formal al proyecto. Este punto resultaba de fundamental importancia en el trabajo con una Comunidad Aborigen que históricamente había sido receptora de promesas incumplidas. El desdoblamiento de la ejecución de las actividades del proyecto obligaban además a iniciar un fuerte trabajo de coordinación y articulación entre las partes.

.

Iniciado el proyecto se dio curso al desarrollo de las tres etapas, las que se vieron afectadas por dos interrupciones significativas que respondieron a causas diferentes.  Entre la primera etapa, que se desarrolló en los tres meses previstos, y la segunda, el proyecto sufrió una interrupción de 5 meses por falta de continuidad en el envío de fondos por parte del Organismo Financiador. Entre la segunda  etapa y la tercera, el proyecto se interrumpió durante un año y medio como consecuencia de una importante crisis institucional que sufrió uno de los principales actores del proyecto. La Municipalidad de Fontana a causa de serios problemas políticos y de corrupción fue intervenida por el Gobierno Provincial después de incidentes y hechos de gravedad que llegaron hasta el incendio de la sede municipal.

Durante la tercera etapa del proyecto debió hacer frente a interrupciones y demoras parciales originadas en la mayor parte de los casos por irregularidades en el cumplimiento de las tareas a cargo del Municipio. Esta etapa prevista en 9 meses se desarrolló en 14 meses.

EL TRABAJO DURANTE LAS DISTINTAS ETAPAS.

En la primera etapa la actividad técnica estuvo en manos del ICoHa y de los agrimensores del IPDUV con acciones referidas al: inicio del proceso social con la comunidad, la ejecución del relevamiento físico y social y la elaboración de un diagnóstico.

En ésta y las etapas técnicas siguientes el Equipo Técnico debió hacer frente a algunas dificultades adicionales: - la permanente  movilidad social de los habitantes del barrio, originada en la migración temporaria hacia las zonas rurales en períodos de cosecha; - la existencia de un sector del barrio habitado por criollos, vecinos que no pertenecían a la etnia toba, que habitaban el lugar desde hacía muchos años y que en buena medida estaban integrados a la comunidad pero que sin embargo, de acuerdo a la reglamentación vigente no podían ser beneficiados por la Ley Aborigen o de Reparación Histórica que dispone el traspaso de la propiedad de la tierra de manera gratuita a los aborígenes que la ocupan; - dificultades de comunicación con la comunidad toba cuya población más anciana prácticamente no hablaba el idioma español.

La segunda etapa, de diseño, tuvo un fuerte trabajo participativo con la comunidad. En una primera instancia la comunidad definió criterios para la confección de la lista definitiva de beneficiarios y estableció las prioridades de diseño, que incluyeron  decisiones respecto de lo que debía conservarse de la situación inicial (por ejemplo, a pesar de la escasa disponibilidad de superficie para lograr lotes de superficie mínima a cada una de las familias, la comunidad decidió conservar el destino de 4 lotes a equipamiento religioso que existía en el barrio). Respecto de dónde debían abrirse las calles para mejorar la vinculación con el entorno; entre otras pautas de diseño.

La comunidad resolvió el tratamiento del sector como un todo, sin diferenciar el sector habitado preponderantemente por criollos.

En una segunda instancia la comunidad trabajó específicamente en la definición del proyecto de loteo, superficies, ubicaciones de cada familia, etc. (en la aceptación del diseño de reloteo uno de los puntos definitorios o de mayor importancia para la comunidad era la posibilidad de preservar la propiedad de algunos árboles y plantas de sus lotes originales. Este interés particular se explica en la costumbre de esta población de trabajar en la producción de artesanías y realización de otras actividades cotidianas, en relación con la vegetación). Por razones operativas estas tareas se desarrollaron por sectores. A partir de lazos familiares e intervecinales, la comunidad reconocía natural o espontáneamente, tres sectores que dieron origen a estos espacios de trabajo. Esta sectorización del barrio para llevar adelante la tarea de diseño no significó la pérdida de la visión integral del conjunto. El Equipo Técnico propició periódicamente instancias de integración y coordinación entre sectores.

En una tercera instancia y siempre trabajando específicamente con cada uno de estos tres sectores, la comunidad trabajó con el Equipo Técnico en la organización de los corrimientos, traslados y construcciones provisorias.

En esta etapa de diseño, las demás instituciones no estuvieron desvinculadas del trabajo del ICoHa y la comunidad. El proceso de diseño fue seguido permanentemente en la mesa de coordinación interinstitucional, dando origen a ajustes en las tareas asignadas a los demás actores y origen al acuerdo de nuevos aportes. Por ejemplo, a partir de necesidades surgidas del proyecto, la Municipalidad tuvo una actuación protagónica en cuanto al tema de delimitación y tratamiento de otras ocupaciones habitacionales externas a las del barrio que invadían terreno de proyecto, como así también cuestiones referidas a los accesos de circulación vehicular y peatonal. Por otra parte sumó aportes y compromisos de préstamo provisorio de un terreno aledaño al área de intervención para la relocalización provisoria de familias.

La tercer etapa, netamente ejecutiva, demandó un significativo trabajo de coordinación técnica interinstitucional y con la comunidad. De manera simultánea, se desarrollaron  cinco tipos de actividades diferentes: mensura; relleno, compactación y nivelación; corrimientos y traslados provisorios de familias; ejecución del sistema de desagües pluviales; y  extensión de la red de agua potable.

Al tratarse de la consolidación del asentamiento de una comunidad con pautas culturales muy fuertes en una situación física del terreno muy particular, la ejecución de las obras fue poco convencional. Los técnicos intentaron respetar las decisiones de los vecinos en la medida que las obras pudieron ser ejecutadas. Por ejemplo, algunas familias decidieron no abandonar sus lotes durante el proceso de nivelación y compactación. El relleno se efectuó con la vivienda y la familia viviendo in situ. Una vez finalizado éste, la  familia  desarmaba y reconstruía la vivienda en el mismo lote. En otros casos, las familias que aceptaron trasladarse provisoriamente al terreno cedido por el Municipio, decidieron no  ocupar los materiales asignados por el proyecto para las viviendas provisorias, prefiriendo conservarlos para la ejecución de la vivienda en el lote definitivo.

Los límites de los terrenos. Los aborígenes en esta etapa de obra, demostraron una gran capacidad de organización y demostraron su notable habilidad  para desarmar y volver a construir una vivienda en uno o dos días, así como para rehacer.

Una vez que se diera por finalizado el proyecto, el traspaso definitivo de la propiedad de la tierra a cada familia siguió el curso legal y administrativo determinado por el Municipio.

Vía ferrocarril Gral. Belgrano (en uso)

LOGROS OBTENIDOS

Respecto a la reivindicación del derecho a la propiedad de la tierra:

El reconocimiento y apropiación por parte de la comunidad de los derechos y obligaciones que asisten a un ciudadano y en consecuencia la promoción del derecho a ejercitar los reclamos correspondientes por distintas vías, no sólo judiciales o político partidarias, sino desde una acción técnica, en este caso en particular permitió a esta comunidad ser dueños de la tierra, reivindicación  por la que vienen luchando las comunidades aborígenes en general y esta comunidad en particular desde hace décadas.

Respecto de las obras físicas:

- Se rellenaron y nivelaron las zonas bajas e inundables del asentamiento (14.000 m3 de tierra)

- Se perfilaron y nivelaron las calles de tierra

- Se construyeron 4 alcantarillas sobre calles públicas

- Se construyó un canal paralelo a las vías del ferrocarril como parte del sistema de desagüe pluvial dado al asentamiento (movimiento de 7.000 m3 de tierra)

- Construcción de conducto de hormigón armado para cruce de vías, reconstrucción de vías y terraplén

- Provisión de agua potable a todo el sector

- Construcción de conexiones domiciliarias reglamentarias a cada lote y bases y colocación de tanques de reserva

Respecto a la coordinación de políticas y estrategias sectoriales:

El modelo de gestión implementado se basó fundamentalmente en la coordinación de políticas y estrategias sectoriales, proponiéndose para su desarrollo un enfoque metodológico que vincule la participación de la propia comunidad en la gestión y ejecución del proyecto, con la cooperación de un conjunto de instituciones públicas y privadas, nacionales y provinciales, puestas a coordinar su capacidad operativa, técnica y financiera, a través de  la conformación de un espacio de trabajo conjunto “La Mesa Interinstitucional”; lo cual puede entenderse  como una estrategia intersectorial  posible, para la resolución de la problemática habitacional de los sectores de menores ingresos.

La cantidad y calidad de las controversias e inconvenientes sufridos durante el desarrollo del proyecto, determinaron la importancia y necesidad de conservar y fomentar este tipo de espacios de articulación, concertación y cooperación.

De esta manera fue posible coordinar, articular y dar tratamiento a los decretos y operatorias formuladas desde el estado nacional, referidos a la situación y problemática de las comunidades aborígenes con los recursos y capacidades técnicas y  operativas locales.

Respecto a algunos cambios en la percepción de la población y en la participación comunitaria:

A partir del desarrollo del Proyecto, específicamente en la etapa 2 de rediseño urbano participativo, la población incorpora el concepto de participación, como una manera de poder expresar cuales son sus necesidades y satisfactores más convenientes.

Teniendo en cuenta que las comunidades aborígenes tienen un largo camino recorrido de reclamos reivindicativos y justos, a partir del proyecto se logra modificar, en cierta medida, esa postura de reclamo hacia la de desarrollo, es decir comenzar a trabajar desde y para la comunidad, valorizando capacidades, recursos y condicionantes.

El protagonismo comunitario dio como resultado un diseño urbano del barrio y su parcelamiento de acuerdo al consenso logrado entre los habitantes de la comunidad y estos con las distintas instituciones intervinientes en la problemática y el proyecto.

Respecto a la progresividad y evolutividad de las condiciones habitacionales

La realización y concreción de este primer eslabón en la cadena de resolución habitacional en torno al saneamiento y regularización urbana y dominial en el barrio Cacique Pelayo, posibilitó que otras actuaciones programáticas e institucionales, distintas a las realizadas en esta experiencia, pudieran dar continuidad al proceso de evolución de las condiciones del hábitat, mediante el desarrollo de otras acciones, referidas a la construcción de unidades habitacionales mediante un Plan Oficial “AIPO” para sectores de mayor vulnerabilidad social.

 Cabe aclarar que al inicio del plan el número de familias era de 231, por distintas razones en el transcurso de la etapa 2 y 3 se concreta la definición de 208 lotes-familias.

"Premisas Teórico Operativas para el Diseño y la Ejecución de Procedimientos de Resolución Progresiva y Participativa de Necesidades Habitacionales Básicas" de Víctor Pelli, 1992, que resumen de alguna manera las derivaciones metodológicas del Marco Teórico precisado para las acciones del IIDVi.